| RPV: Ostrava 1 | měsíc: červenec 2009 | datum: 22.5.2009 |
| --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |
| 301 | ROV | Mosty u J. sudá + TV | 11.7.,12.7. | 7:00-15:00 | optimalizace |  |
| 301 | ROV | Mosty u J. sudá + TV | 13.7.,14.7. | 7:00-15:00 | optimalizace |  |
| 301 | ROV | Mosty u J. sudá + TV | 27.7.,28.7. | 7:00-15:00 | optimalizace |  |
| 301 | ROV | Mosty u J. – Jabl.-Návsí TK1 jen TV | 17.7.-19.7. | 14:00-21:00 | optimalizace | LNT |
| 301 | ROV | Mosty u J.– Jabl.-Návsí TK1 jen TV | 20.7.-24.7. | 14:00-21:00 | optimalizace | LNT |
| 301 | 22A015 | Bystřice – Třinec TK2 + TV | 30.7. | 7:00-21:00 | odstranění závad po měřícím voze |  |
| 301 | 22A013 | Třinec – Bystřice TK1 + TV | 31.7. | 7:00-19:00 | odstranění závad po měřícím voze |  |
| 301 | 23012 C,F | Louky nad Olší SK 2 + TV celá | 6.7. - 10.7. | 7:00 - 18:00 | rekonstrukce mostu Gagarin | LNT |
| 301 | ROV | ŽST Třinec-vl. kol. č.201 -205+TV | 1-5.7. | 7:00 – 15:00 | betonáže základů, stavění stožárů TV |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec - vypnutí části SZZ na zhlaví Třinec Konská | 11-13.7. nepř. | 7:00 – 17:00 | optimalizace - přeložky kabelů |  |
| 301 | ROV | Bystřice - Třinec - vypnutí AB | 13.7. | 7:00 – 15:00 | optimalizace - přeložky kabelů |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec lichá kol. sk. jen TV + SK 1a, 1b, 1c + TV a Třinec - Český Těšín TK 1 jen TV +vlečka TŽ 301 | 17-20.7. | 7:15 - 13:15 | betonáže základů, stavění stožárů TV |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec lichá kol. sk. jen TV + SK 1a, 1b, 1c + TV a Třinec - Český Těšín TK 1 jen TV | 21-28.7. | 7:15 - 13:15 | betonáže základů, stavění stožárů TV |  |
| 301 | ROV | Třinec - Český Těšín TK 2 jen TV | 26.7. | 7:15 – 11:15 | stavění návěstního krákorce v Třinec Konská | LNT |
| 301 | ROV | ŽST Třinec vleč. kol. č.201-205+TV, matečná kol. mezi výh. č. 201 - 206 | 18-27.7. nepř. | 7:00 – 12:00 | úprava konfig. zhlaví vlč. kol. č. 201 - 205 |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec jen TV kol. č.207 - 211 | 21-27.7. | 7:00 – 11:00 | úprava konfig. zhlaví vlč. kol. č. 201 - 205 |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec - matečná kol. mezi výh. č. 200a/b - 207 | 23-27.7. | 7:00 – 11:00 | úprava konfig. zhlaví vlč. kol. č. 201 - 205 |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec - vypnutí části SZZ na těšínském zhlaví | 27-31.7. nepř. | 12:00-17:00 | optimalizace - přeložky kabelů |  |
| 301 | ROV | ŽST Třinec - vypnutí části SZZ na zhlaví Třinec Konská | 31.7. | 12 hod. | optimalizace - přeložky kabelů |  |
| 301 | ROV | Třinec - Č. Těšín - vypnutí AB | 31.7. | 8 hod. | optimalizace - přeložky kabelů |  |
| 305 | VRPS | Ostrava pravé výh.218 | 16.7. | 7:00 – 13:00 | navaření srdcovky |  |
| dílčí změny: |
| 301 | ROV | Jabl.-Návsí – Bystřice TK2 jen TV | 15.7.,16.7. | 7:00-13:00 | optimalizace | posun o jeden den |
| 305 | VRPS | O.levé výh.478 | 7.7. | 7:00 – 13:00 | navaření jazyka | místo výh.448 |
| 307 | ROV | Kravaře – Dolní Benešov TK Kravaře – Chuchelná TK | 25.7.-28.7. | nepř. | oprava přejezdu | ND posun o dva dny |
| 307 | ROV | Dolní Benešov – Hlučín TK | 28.7. | 7:30-18:00 | údržbové práce | ND souběh s ROV Kravaře – Dolní Benešov |
| zrušeno: |
| 301 | ROV | Jablunkov-Návsí lichá jen TV | 19.7.,20.7. | 7:00-12:00 | optimalizace | LNT |
| 301 | 26140 | Třinec – Český Těšín 6kV | 31.7. | 7:00-13:00 | údržba 6kV |  |
| 301 | 26170 | Český Těšín – Louky n/O 6 KV | 30.7. | 7:00-13:00 | údržba 6kV |  |
| 301 | 23012 D2 | Louky nad Olší sudá jen TV | 30.6. - 1.7. | 18:00 - 6:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 D2 | Louky nad Olší sudá jen TV | 1.7. - 2.7. | 18:00 - 6:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 G | Louky nad Olší celá | 30.6. - 1.7. | 23:20 - 3:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 G | Louky nad Olší celá | 1.7. - 2.7. | 23:20 - 3:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |